****

**ЧАСТИНА 2**

**«Спортивний майданчик для садочка – запорука здоров’я дітей. Міні-футбольне поле.**

**СПОРТИВНЕ ОБЛАДАННЯ.»**

Проект націлений на улаштування спортивного майданчика на території ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка» ГСР, з метою забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку під час занять з фізичної культури на свіжому повітрі, прогулянок та спортивно-фізкультурного дозвілля.

**Проблема**

Профілактика захворюваності дітей та їх оздоровлення на свіжому повітрі. Адже існуюча територія під спортивний майданчик є непридатною для використання за призначенням, неоснащеною, майже все обладнання спортивного майданчика було прибрано з території через його аварійний стан.

**Мета проекту**

Головною метою є облаштування спортивного майданчика для дітей дошкільного віку сучасним спортивно-ігровим обладнанням, що надасть можливість покращити організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ, створити повноцінне середовище для зміцнення здоров’я вихованців.  
**Завдання:**  
1. Підготувати територію для спортивного майданчика, провести земляні роботи та замовити необхідне обладнання. Встановити безпечне покриття і спортивно-ігрове обладнання.  
2. Висвітлення інформації у ЗМІ, на сайтах та у соціальних мережах, вести співпрацю з автором проекту стосовно виконання робіт і закупки обладнання.  
Проект спрямований на створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя.

**Очікувані результати**

Забезпечити ефективність у співвідношенні затрачених ресурсів з досягнутими результатами:  
- підвищити рівень охоплення усіх учасників навчально-виховного процесу фізичною культурою та спортом;  
- пропаганда здорового способу життя;  
- створення сучасного фізкультурно-спортивного середовища для зміцнення та збереження здоров’я усіх учасників освітнього процесу;  
- за короткий термін створення продукту довготривалого використання. що має користь для здоров’я дітей .  
- поєднання фізичного та естетичного виховання дошкільників з метою забезпечення гармонійного розвитку.

**План заходів з реалізації проекту**

**Захід 1:** провести фінансове дослідження спортивно-ігрового обладнання, що пропонується вітчизняними виробниками, враховуючи якість, безпечність, ціну; розробити схему–модель спортивного майданчика або скористатися запропонованою або запропонувати аналог;  
**Захід 2:** Закупівля спортивного обладнання на майданчик:  
- Ворота футбольні с баскетбольним кільцем (міні) – 2шт;  
- Лабіринт гральний металевий – 1шт;

- Лабіринт гральний деревяний каркас з канатами – 1шт;  
- Гімнастичний комплекс – 1 шт;  
- Лаз "Мишка" – 1 шт;  
- Мішень – 2шт;  
- Буми – 3шт.

- Баскетбольні кільця 2 шт.

**Захід 3:** Монтаж спортивного обладнання:  
- Улаштування ворiт двостулкових з установленням металевих стовпів;  
- Улаштування лабіринта грального металевого та дерев’яного каркасу з канатами.  
- Улаштування гімнастичний комплекс;  
- Улаштування лаза "Мишка";  
- Улаштування "Мішень";  
- Улаштування "Буми".

- Улаштування дитячих баскетбольних кілець.

**В ПРОЄКТІ МОЖУТЬ БУТИ ЗАМІНИ ЕЛЕМЕНТІВ, АЛЕ З ВРАХУВАННЯМ ПОБАЖАНЬ АВТОРА ПРОЄКТУ І УЗГОДЖЕННЯМ СТОРІН.**

**Захід 4:** Висвітлення інформації у ЗМІ, на сайтах та у соціальних мережах.